| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___28.04.2017________ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР № __179____ |

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  от 31.12.2013

№ 973 «Об утверждении программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на

территории Алексеевского муниципального района

Республики Татарстан»

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»

постановляю:

- Приложение к постановлению Исполнительного комитета  от 31.12.2013 № 973 «Об утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» изложить в новой редакции (Приложение).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Абакумова А.Н.

И.о. руководителя

Исполнительного комитета 						 Н.П. Чурин

Приложение к
постановлению 
Исполнительного комитета

Алексеевского муниципального района

от _28.04.2017____№___179_____

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда, улучшение технического состояния многоквартирных домов в Республике Татарстан, за исключением домов, признанных аварийными подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме. |
| Задачи Программы | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий |
| Сроки реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Приведение жилищного фонда в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, органы местного самоуправления, Региональный оператор, владелец специального счета осуществляют контроль за реализацией Программы, организуют планирование, взаимодействие, координацию и контроль за реализацией Программы |

## Характеристика проблемы

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Татарстан и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации настоящей Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком.

## II. Основные цели и задачи, сроки реализации

Основными целями Программы являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Программы;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Настоящая Программа будет реализована в 2014-2043 годах.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 104 многоквартирных домах.

## III. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов;

ремонт подъездов в многоквартирном доме;

проведение энергетического обследования многоквартирного дома;

разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

осуществление строительного контроля;

ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома.

## IV. Порядок актуализации Программы

Основаниями для актуализации Программы являются:

признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;

осуществление в установленном законодательством порядке изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме;

ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов;

изменение перечня услуг и  (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, допускается в случае принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

## V. Порядок утверждения краткосрочных (ежегодных) планов реализации

## Программы

Краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы утверждаются  сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочного плана реализации Программы включают в себя следующие этапы:

в течение 30 дней со дня официального опубликования Программы утверждают краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и направляют ее в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

на основании утвержденных и согласованных с органами государственного жилищного надзора муниципальный  краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разрабатывает и утверждает региональный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы.

Краткосрочный  (ежегодные) план реализации Программы содержит:

основные цели и задачи краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

перечень многоквартирных домов;

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

планируемые показатели выполнения краткосрочного (ежегодного) плана;

объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и его обоснование;

механизм реализации краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы;

иные сведения, подлежащие включению в краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы.

## VIII. Условия включения многоквартирных домов в Программу

В Программу включатся все многоквартирные дома, расположенные на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в Программе на основании критериев, указанных в Законе Республики Татарстан от 25 июня 2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

IX. Срок принятия решения об определении способа формирования фонда

капительного ремонта

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального опубликования настоящей Программы.

В указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

## X. Информационное и методическое обеспечение Программы

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности, доступности, полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы путем:

регулярного освещения хода реализации Программы в районных средствах массовой информации:

поддержания в актуальном состоянии официального сайта Алексеевского муниципального района;

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

доведения ТСЖ и УО путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до граждан информации о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Управляющий делами

Исполнительного комитета 						Г.А. Юсупова

| Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, расположенных на территории Алексеевского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | Муниципальное образование | Адрес | Вид работы | Итого видов работ | Сумма по видам работ | Объем по видам работ | Общая площадь МКД | Кол-во зарегестрированных граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | Крыша | 1 | 3 808 000,00 | 1 360,00 | 2 820,40 | 106 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27 | Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша | 2 | 1 638 632,00 | 657,00 | 392,10 | 25 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Восточная, д. 2А | Крыша | 1 | 1 893 750,00 | 625,00 | 417,40 | 20 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а | Крыша | 1 | 1 428 000,00 | 510,00 | 741,78 | 22 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6 | Крыша | 1 | 1 321 600,00 | 472,00 | 404,00 | 17 |
| 2020 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11 | Крыша | 1 | 2 002 000,00 | 715,00 | 781,40 | 42 |
| 2020 | Алексеевский р-н | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | Крыша | 1 | 1 210 000,00 | 605,00 | 779,60 | 36 |
| 2020 | Итого по Алексеевский р-н | 7 |  | 8 | 13 301 982,00 | 4 944,00 | 6 336,68 | 268 |
| 2020 | Итого по субъекту за 2020 | 7 |  | 8 | 13 301 982,00 | 4 944,00 | 6 336,68 | 268 |
| 2021 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62 | Крыша | 1 | 1 069 600,00 | 382,00 | 407,70 | 18 |
| 2021 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС | 1 | 410 432,00 | 268,00 | 659,61 | 21 |
| 2021 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | Крыша | 1 | 2 338 000,00 | 835,00 | 1 606,50 | 61 |
| 2021 | Итого по Алексеевский р-н | 3 |  | 3 | 3 818 032,00 | 1 485,00 | 2 673,81 | 100 |
| 2021 | Итого по субъекту за 2021 | 3 |  | 3 | 3 818 032,00 | 1 485,00 | 2 673,81 | 100 |
| 2022 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27 | Фасад | 1 | 1 418 312,00 | 301,00 | 392,10 | 25 |
| 2022 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Восточная, д. 2А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад | 3 | 1 710 748,00 | 463,00 | 417,40 | 20 |
| 2022 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54 | Крыша | 1 | 1 134 000,00 | 405,00 | 550,35 | 27 |
| 2022 | Итого по Алексеевский р-н | 3 |  | 5 | 4 263 060,00 | 1 169,00 | 1 359,85 | 72 |
| 2022 | Итого по субъекту за 2022 | 3 |  | 5 | 4 263 060,00 | 1 169,00 | 1 359,85 | 72 |
| 2023 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 | Крыша | 1 | 2 346 400,00 | 838,00 | 898,20 | 39 |
| 2023 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2 | Крыша | 1 | 2 702 000,00 | 965,00 | 1 716,23 | 70 |
| 2023 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А | Крыша | 1 | 2 646 000,00 | 945,00 | 892,10 | 75 |
| 2023 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 655 368,00 | 282,00 | 404,70 | 19 |
| 2023 | Итого по Алексеевский р-н | 4 |  | 4 | 8 349 768,00 | 3 030,00 | 3 911,23 | 203 |
| 2023 | Итого по субъекту за 2023 | 4 |  | 4 | 8 349 768,00 | 3 030,00 | 3 911,23 | 203 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26 | Крыша | 1 | 1 131 200,00 | 404,00 | 759,60 | 36 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 17 | Крыша | 1 | 2 338 000,00 | 835,00 | 960,30 | 47 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 4 | Крыша | 1 | 2 553 600,00 | 912,00 | 930,20 | 41 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81 | Крыша | 1 | 1 106 000,00 | 395,00 | 423,90 | 18 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20 | Крыша | 1 | 1 948 800,00 | 696,00 | 928,13 | 40 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2 | Крыша | 1 | 2 576 000,00 | 920,00 | 1 639,60 | 82 |
| 2024 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б | Крыша | 1 | 1 150 800,00 | 411,00 | 388,90 | 18 |
| 2024 | Итого по Алексеевский р-н | 7 |  | 7 | 12 804 400,00 | 4 573,00 | 6 030,63 | 282 |
| 2024 | Итого по субъекту за 2024 | 7 |  | 7 | 12 804 400,00 | 4 573,00 | 6 030,63 | 282 |
| 2025 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74 | Крыша | 1 | 1 568 000,00 | 560,00 | 659,61 | 21 |
| 2025 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3 | Крыша | 1 | 1 708 000,00 | 610,00 | 655,90 | 38 |
| 2025 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3 | Крыша | 1 | 1 672 560,00 | 552,00 | 180,80 | 6 |
| 2025 | Итого по Алексеевский р-н | 3 |  | 3 | 4 948 560,00 | 1 722,00 | 1 496,31 | 65 |
| 2025 | Итого по субъекту за 2025 | 3 |  | 3 | 4 948 560,00 | 1 722,00 | 1 496,31 | 65 |
| 2026 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | Крыша | 1 | 1 708 000,00 | 610,00 | 764,90 | 44 |
| 2026 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 | Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения | 1 | 292 684,00 | 190,00 | 757,30 | 55 |
| 2026 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС | 1 | 366 780,00 | 240,00 | 655,90 | 38 |
| 2026 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28 | Крыша | 1 | 1 456 000,00 | 520,00 | 603,30 | 31 |
| 2026 | Итого по Алексеевский р-н | 4 |  | 4 | 3 823 464,00 | 1 560,00 | 2 781,40 | 168 |
| 2026 | Итого по субъекту за 2026 | 4 |  | 4 | 3 823 464,00 | 1 560,00 | 2 781,40 | 168 |
| 2027 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А | Крыша | 1 | 1 150 800,00 | 411,00 | 392,10 | 22 |
| 2027 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6 | Крыша | 1 | 1 489 600,00 | 532,00 | 720,60 | 39 |
| 2027 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84 | Крыша | 1 | 1 512 000,00 | 540,00 | 679,20 | 29 |
| 2027 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 | Крыша | 1 | 1 747 200,00 | 624,00 | 757,30 | 55 |
| 2027 | Итого по Алексеевский р-н | 4 |  | 4 | 5 899 600,00 | 2 107,00 | 2 549,20 | 145 |
| 2027 | Итого по субъекту за 2027 | 4 |  | 4 | 5 899 600,00 | 2 107,00 | 2 549,20 | 145 |
| 2028 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26 | Крыша | 1 | 1 699 600,00 | 607,00 | 742,00 | 36 |
| 2028 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 10 425,00 | 25,00 | 134,80 | 8 |
| 2028 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28 | Фасад | 1 | 1 404 176,00 | 298,00 | 322,10 | 16 |
| 2028 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36 | Крыша | 1 | 1 688 400,00 | 603,00 | 404,70 | 19 |
| 2028 | Итого по Алексеевский р-н | 4 |  | 4 | 4 802 601,00 | 1 533,00 | 1 603,60 | 79 |
| 2028 | Итого по субъекту за 2028 | 4 |  | 4 | 4 802 601,00 | 1 533,00 | 1 603,60 | 79 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 542,00 | 126,00 | 742,00 | 36 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1 | Крыша | 1 | 1 688 400,00 | 603,00 | 650,00 | 43 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС | 1 | 350 328,00 | 229,00 | 652,40 | 29 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А | Внутридомовая инженерная система ХВС | 1 | 341 768,00 | 238,00 | 383,70 | 18 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 24, корп. а | Крыша | 1 | 1 033 200,00 | 369,00 | 409,60 | 24 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23 | Крыша | 1 | 1 957 200,00 | 699,00 | 1 306,30 | 62 |
| 2029 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А | Крыша | 1 | 1 134 000,00 | 405,00 | 387,50 | 39 |
| 2029 | Итого по Алексеевский р-н | 7 |  | 7 | 6 557 438,00 | 2 669,00 | 4 531,50 | 251 |
| 2029 | Итого по субъекту за 2029 | 7 |  | 7 | 6 557 438,00 | 2 669,00 | 4 531,50 | 251 |
| 2030 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15 | Крыша | 1 | 887 600,00 | 317,00 | 326,20 | 14 |
| 2030 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 | Фасад | 1 | 8 736 048,00 | 1 854,00 | 898,20 | 39 |
| 2030 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а | Крыша | 1 | 887 600,00 | 317,00 | 312,00 | 14 |
| 2030 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 28 773,00 | 69,00 | 407,70 | 18 |
| 2030 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 40 032,00 | 96,00 | 741,78 | 22 |
| 2030 | Итого по Алексеевский р-н | 5 |  | 5 | 10 580 053,00 | 2 653,00 | 2 685,88 | 107 |
| 2030 | Итого по субъекту за 2030 | 5 |  | 5 | 10 580 053,00 | 2 653,00 | 2 685,88 | 107 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А | Крыша | 1 | 1 394 400,00 | 498,00 | 389,10 | 13 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 49 623,00 | 119,00 | 1 595,30 | 69 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72 | Крыша | 1 | 1 993 600,00 | 712,00 | 619,05 | 27 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Восточная, д. 2А | Приборы учета | 1 | 100 000,00 | 2,00 | 417,40 | 20 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 43 785,00 | 105,00 | 851,00 | 37 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 24 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 82 566,00 | 198,00 | 398,40 | 20 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 17 514,00 | 42,00 | 655,90 | 38 |
| 2031 | Алексеевский р-н | с. Левашево, ул. Советская, д. 22 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 125,00 | 125,00 | 426,70 | 19 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 32 526,00 | 78,00 | 395,80 | 15 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 30 858,00 | 74,00 | 1 287,80 | 61 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 46 704,00 | 112,00 | 637,30 | 17 |
| 2031 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2 | Крыша | 1 | 730 800,00 | 261,00 | 134,80 | 8 |
| 2031 | Итого по Алексеевский р-н | 12 |  | 12 | 4 574 501,00 | 2 326,00 | 7 808,55 | 344 |
| 2031 | Итого по субъекту за 2031 | 12 |  | 12 | 4 574 501,00 | 2 326,00 | 7 808,55 | 344 |
| 2032 | Алексеевский р-н | с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 125,00 | 125,00 | 611,30 | 19 |
| 2032 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 76 728,00 | 184,00 | 898,20 | 39 |
| 2032 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 | Крыша | 1 | 3 208 800,00 | 1 146,00 | 1 860,10 | 85 |
| 2032 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша | 2 | 2 289 743,00 | 885,00 | 922,80 | 67 |
| 2032 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 71, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 428,10 | 21 |
| 2032 | Итого по Алексеевский р-н | 5 |  | 6 | 5 650 748,00 | 2 396,00 | 4 720,50 | 231 |
| 2032 | Итого по субъекту за 2032 | 5 |  | 6 | 5 650 748,00 | 2 396,00 | 4 720,50 | 231 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 6 672,00 | 16,00 | 180,80 | 6 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а | Крыша | 1 | 2 324 000,00 | 830,00 | 1 548,09 | 90 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 50 040,00 | 120,00 | 603,30 | 31 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 3 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша | 2 | 1 213 113,00 | 509,00 | 428,30 | 17 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 40 866,00 | 98,00 | 890,20 | 41 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 42 951,00 | 103,00 | 398,00 | 23 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 51 291,00 | 123,00 | 371,60 | 15 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 383,70 | 18 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 11 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 53 793,00 | 129,00 | 968,40 | 38 |
| 2033 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 759,60 | 36 |
| 2033 | Итого по Алексеевский р-н | 10 |  | 11 | 3 829 430,00 | 2 040,00 | 6 531,99 | 315 |
| 2033 | Итого по субъекту за 2033 | 10 |  | 11 | 3 829 430,00 | 2 040,00 | 6 531,99 | 315 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 34 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 37 113,00 | 89,00 | 382,50 | 22 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 257,70 | 10 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 37 | Крыша | 1 | 1 738 800,00 | 621,00 | 628,06 | 24 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 57 963,00 | 139,00 | 1 860,10 | 85 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28, корп. а | Крыша | 1 | 2 576 000,00 | 920,00 | 1 389,10 | 62 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 43 368,00 | 104,00 | 1 391,70 | 78 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 40 449,00 | 97,00 | 1 362,00 | 56 |
| 2034 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 400,60 | 17 |
| 2034 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 8 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 24 186,00 | 58,00 | 423,60 | 20 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 40 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 43 368,00 | 104,00 | 1 372,80 | 73 |
| 2034 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 125,00 | 125,00 | 387,50 | 39 |
| 2034 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 419,10 | 20 |
| 2034 | Итого по Алексеевский р-н | 12 |  | 12 | 4 683 428,00 | 2 425,00 | 10 274,76 | 506 |
| 2034 | Итого по субъекту за 2034 | 12 |  | 12 | 4 683 428,00 | 2 425,00 | 10 274,76 | 506 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | Крыша | 1 | 2 338 000,00 | 835,00 | 1 602,40 | 57 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Восточная, д. 2А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 1 303 959,00 | 3 127,00 | 417,40 | 20 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 455 504,00 | 196,00 | 312,00 | 14 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26 | Крыша | 1 | 1 080 800,00 | 386,00 | 257,70 | 10 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 32 526,00 | 78,00 | 326,20 | 14 |
| 2035 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 43 368,00 | 104,00 | 1 639,60 | 82 |
| 2035 | Итого по Алексеевский р-н | 6 |  | 6 | 5 254 157,00 | 4 726,00 | 4 555,30 | 197 |
| 2035 | Итого по субъекту за 2035 | 6 |  | 6 | 5 254 157,00 | 4 726,00 | 4 555,30 | 197 |
| 2036 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 23 240,00 | 10,00 | 171,20 | 8 |
| 2036 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 608 888,00 | 262,00 | 326,20 | 14 |
| 2036 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10 | Крыша | 1 | 1 134 000,00 | 405,00 | 400,60 | 17 |
| 2036 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А | Крыша | 1 | 1 111 600,00 | 397,00 | 395,80 | 15 |
| 2036 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А | Крыша | 1 | 1 083 600,00 | 387,00 | 383,70 | 18 |
| 2036 | Итого по Алексеевский р-н | 5 |  | 5 | 3 961 328,00 | 1 461,00 | 1 677,50 | 72 |
| 2036 | Итого по субъекту за 2036 | 5 |  | 5 | 3 961 328,00 | 1 461,00 | 1 677,50 | 72 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74 | Приборы учета | 1 | 100 000,00 | 2,00 | 659,61 | 21 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 55 044,00 | 132,00 | 389,10 | 13 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 40 032,00 | 96,00 | 1 306,30 | 62 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26 | Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения | 1 | 440 220,00 | 290,00 | 257,70 | 10 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Восточная, д. 2А | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 483 392,00 | 208,00 | 417,40 | 20 |
| 2037 | Алексеевский р-н | с. Левашево, ул. Советская, д. 20 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 125,00 | 125,00 | 731,30 | 35 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 60 424,00 | 26,00 | 134,80 | 8 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 60 465,00 | 145,00 | 398,90 | 22 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 51 708,00 | 124,00 | 322,10 | 16 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 31 275,00 | 75,00 | 764,90 | 44 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А | Крыша | 1 | 1 985 200,00 | 709,00 | 877,50 | 41 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 26 271,00 | 63,00 | 879,70 | 55 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | Крыша | 1 | 2 702 000,00 | 965,00 | 1 001,90 | 40 |
| 2037 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 65 469,00 | 157,00 | 2 098,30 | 94 |
| 2037 | Итого по Алексеевский р-н | 14 |  | 14 | 6 153 625,00 | 3 117,00 | 10 239,51 | 481 |
| 2037 | Итого по субъекту за 2037 | 14 |  | 14 | 6 153 625,00 | 3 117,00 | 10 239,51 | 481 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А | Фасад | 1 | 2 780 080,00 | 590,00 | 877,50 | 41 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 56 295,00 | 135,00 | 1 716,23 | 70 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14 | Крыша | 1 | 1 282 400,00 | 458,00 | 371,60 | 15 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 56 712,00 | 136,00 | 796,20 | 41 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82 | Фасад | 1 | 3 345 520,00 | 710,00 | 887,50 | 33 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 83 817,00 | 201,00 | 757,30 | 55 |
| 2038 | Алексеевский р-н | с. Левашево, ул. Советская, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС | 1 | 361 732,00 | 235,00 | 731,30 | 35 |
| 2038 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 27 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 56 295,00 | 135,00 | 1 876,80 | 87 |
| 2038 | Итого по Алексеевский р-н | 8 |  | 8 | 8 022 851,00 | 2 600,00 | 8 014,43 | 377 |
| 2038 | Итого по субъекту за 2038 | 8 |  | 8 | 8 022 851,00 | 2 600,00 | 8 014,43 | 377 |
| 2039 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 32 526,00 | 78,00 | 550,35 | 27 |
| 2039 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 26 688,00 | 64,00 | 392,10 | 25 |
| 2039 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а | Крыша | 1 | 2 228 800,00 | 796,00 | 851,00 | 37 |
| 2039 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15 | Крыша | 1 | 2 352 000,00 | 840,00 | 637,30 | 17 |
| 2039 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 28 356,00 | 68,00 | 404,00 | 17 |
| 2039 | Итого по Алексеевский р-н | 5 |  | 5 | 4 668 370,00 | 1 846,00 | 2 834,75 | 123 |
| 2039 | Итого по субъекту за 2039 | 5 |  | 5 | 4 668 370,00 | 1 846,00 | 2 834,75 | 123 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 60 465,00 | 145,00 | 395,60 | 23 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 87 570,00 | 210,00 | 679,20 | 29 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 52 542,00 | 126,00 | 937,10 | 49 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 23 352,00 | 56,00 | 423,90 | 18 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 10 | Крыша | 1 | 1 982 400,00 | 708,00 | 921,15 | 34 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 28 773,00 | 69,00 | 928,13 | 40 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 27 522,00 | 66,00 | 892,10 | 75 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28 | Крыша | 1 | 1 408 400,00 | 503,00 | 322,10 | 16 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 56 295,00 | 135,00 | 720,60 | 39 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 46 704,00 | 112,00 | 659,61 | 21 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 10 842,00 | 26,00 | 171,20 | 8 |
| 2040 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 60 465,00 | 145,00 | 404,70 | 19 |
| 2040 | Итого по Алексеевский р-н | 12 |  | 12 | 3 845 330,00 | 2 301,00 | 7 455,39 | 371 |
| 2040 | Итого по субъекту за 2040 | 12 |  | 12 | 3 845 330,00 | 2 301,00 | 7 455,39 | 371 |
| 2041 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82 | Крыша | 1 | 1 853 600,00 | 662,00 | 887,50 | 33 |
| 2041 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 30 441,00 | 73,00 | 974,60 | 40 |
| 2041 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 46 704,00 | 112,00 | 1 548,09 | 90 |
| 2041 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12 | Крыша | 1 | 1 114 400,00 | 398,00 | 419,10 | 20 |
| 2041 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а | Фасад | 1 | 2 530 344,00 | 537,00 | 741,78 | 22 |
| 2041 | Итого по Алексеевский р-н | 5 |  | 5 | 5 575 489,00 | 1 782,00 | 4 571,07 | 205 |
| 2041 | Итого по субъекту за 2041 | 5 |  | 5 | 5 575 489,00 | 1 782,00 | 4 571,07 | 205 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения | 1 | 109 228,00 | 47,00 | 180,80 | 6 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а | Приборы учета | 1 | 50 000,00 | 1,00 | 312,00 | 14 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 40 866,00 | 98,00 | 652,40 | 29 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20 | Крыша | 1 | 1 962 800,00 | 701,00 | 879,70 | 55 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1 | Крыша | 1 | 1 620 000,00 | 810,00 | 1 391,70 | 78 |
| 2042 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 1 | 51 291,00 | 123,00 | 619,05 | 27 |
| 2042 | Итого по Алексеевский р-н | 6 |  | 6 | 3 834 185,00 | 1 780,00 | 4 035,65 | 209 |
| 2042 | Итого по субъекту за 2042 | 6 |  | 6 | 3 834 185,00 | 1 780,00 | 4 035,65 | 209 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 6 | 2 658 698,00 | 673,00 | 388,90 | 18 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 8 707 499,00 | 2 334,00 | 1 606,50 | 61 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 11 242 000,00 | 3 552,00 | 1 595,30 | 69 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 24, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 3 | 793 670,00 | 385,00 | 409,60 | 24 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 3 | 1 237 904,00 | 298,00 | 398,90 | 22 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Левашево, ул. Советская, д. 22 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 5 | 3 876 968,00 | 1 251,00 | 426,70 | 19 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 4 | 2 429 449,00 | 1 284,00 | 887,50 | 33 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 4 | 1 620 484,00 | 872,00 | 685,80 | 32 |
| 2043 | Алексеевский р-н | д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 3 | 727 592,00 | 318,00 | 779,60 | 36 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2 | Приборы учета | 1 | 2 400 000,00 | 12,00 | 134,80 | 8 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 40 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 9 865 740,00 | 2 969,00 | 1 372,80 | 73 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 2 553 892,00 | 989,00 | 928,13 | 40 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 47 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 9 682 583,00 | 2 951,00 | 1 270,50 | 65 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 31 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 7 709 715,00 | 2 693,00 | 986,30 | 29 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 6 | 11 078 940,00 | 3 132,00 | 1 389,10 | 62 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 35 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 7 877 878,00 | 2 551,00 | 608,10 | 2 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 5 456 240,00 | 2 002,00 | 603,30 | 31 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 41 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 7 477 752,00 | 2 477,00 | 975,40 | 0 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 16 774 784,00 | 5 146,00 | 2 098,30 | 94 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 2 436 808,00 | 765,00 | 371,60 | 15 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 2 252 504,00 | 705,00 | 407,70 | 18 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 33 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 11 679 278,00 | 3 891,00 | 1 631,20 | 21 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 8 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 5 451 225,00 | 1 827,00 | 781,90 | 31 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 69 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 3 130 746,00 | 1 066,00 | 380,40 | 20 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 4 | 4 530 615,00 | 7 757,00 | 1 001,90 | 40 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 5 | 6 627 228,00 | 1 974,00 | 796,20 | 41 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 2 520 952,00 | 800,00 | 419,10 | 20 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета | 4 | 2 265 772,00 | 834,00 | 898,20 | 39 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 1 554 741,00 | 494,00 | 312,00 | 14 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 9 509 456,00 | 2 869,00 | 1 716,23 | 70 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 3 572 356,00 | 1 099,00 | 637,30 | 17 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 5 064 692,00 | 1 517,00 | 619,05 | 27 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 4 200 176,00 | 1 344,00 | 879,70 | 55 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 1 201 576,00 | 476,00 | 764,90 | 44 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 5 | 2 550 044,00 | 1 032,00 | 877,50 | 41 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета | 3 | 1 442 448,00 | 414,00 | 322,10 | 16 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 3 298 672,00 | 1 026,00 | 550,35 | 27 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 42 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад, Фундамент | 8 | 4 198 393,00 | 1 222,00 | 381,10 | 23 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 7 637 566,00 | 2 525,00 | 941,10 | 39 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Левашево, ул. Советская, д. 20 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 861 076,00 | 350,00 | 731,30 | 35 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3 | Приборы учета | 1 | 400 000,00 | 8,00 | 180,80 | 6 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 2 887 600,00 | 731,00 | 387,50 | 39 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 708 888,00 | 264,00 | 395,60 | 23 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 27 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Крыша, Приборы учета, Фасад, Фундамент | 7 | 20 779 452,00 | 6 887,00 | 1 876,80 | 87 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Приборы учета, Фасад | 3 | 1 898 308,00 | 497,00 | 326,20 | 14 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 3 495 704,00 | 1 249,00 | 1 548,09 | 90 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 3 | 1 703 444,00 | 829,00 | 974,60 | 40 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 4 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 4 999 661,00 | 1 601,00 | 930,20 | 41 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 43 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 4 754 259,00 | 1 521,00 | 625,47 | 13 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 3 | 1 290 228,00 | 300,00 | 392,10 | 25 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 2 616 552,00 | 846,00 | 389,10 | 13 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 7 473 072,00 | 2 344,00 | 1 362,00 | 56 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 11 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 1 186 436,00 | 490,00 | 968,40 | 38 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 790 228,00 | 299,00 | 398,00 | 23 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36 | Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 3 | 1 745 112,00 | 438,00 | 404,70 | 19 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 5 | 4 376 788,00 | 1 212,00 | 742,00 | 36 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 5 | 5 371 368,00 | 1 646,00 | 611,30 | 19 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 5 | 8 743 640,00 | 2 438,00 | 1 860,10 | 85 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фундамент | 3 | 1 798 424,00 | 790,00 | 937,10 | 49 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 4 | 4 929 132,00 | 1 486,00 | 652,40 | 29 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 66 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 6 926 341,00 | 2 240,00 | 875,60 | 48 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62, корп. а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 3 162 018,00 | 1 034,00 | 381,50 | 18 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 10 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 5 456 687,00 | 1 754,00 | 921,15 | 34 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 4 | 1 311 821,00 | 701,00 | 781,40 | 42 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 24 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 792 552,00 | 300,00 | 398,40 | 20 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 30 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 13 039 153,00 | 4 268,00 | 1 649,23 | 28 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 8 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 5 | 4 745 528,00 | 1 404,00 | 423,60 | 20 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 3 | 879 597,00 | 431,00 | 650,00 | 43 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 3 | 3 617 276,00 | 940,00 | 655,90 | 38 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета | 3 | 964 068,00 | 443,00 | 395,80 | 15 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 7 597 740,00 | 2 159,00 | 1 391,70 | 78 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 3 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 3 679 288,00 | 1 541,00 | 428,30 | 17 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 37 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 8 032 639,00 | 2 682,00 | 873,20 | 6 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74 | Фасад | 1 | 2 403 120,00 | 510,00 | 659,61 | 21 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 7 562 552,00 | 1 994,00 | 1 602,40 | 57 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 7 773 864,00 | 2 013,00 | 1 306,30 | 62 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1 | Приборы учета | 1 | 600 000,00 | 3,00 | 171,20 | 8 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 4 254 472,00 | 1 342,00 | 679,20 | 29 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 71, корп. а | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 2 | 633 324,00 | 252,00 | 428,10 | 21 |
| 2043 | Алексеевский р-н | с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 4 259 496,00 | 1 488,00 | 400,60 | 17 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 3 568 468,00 | 1 081,00 | 720,60 | 39 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 77 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 10 083 253,00 | 3 419,00 | 1 389,20 | 36 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 5 | 8 509 328,00 | 2 243,00 | 922,80 | 67 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 33, корп. а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 10 914 429,00 | 9 589,00 | 744,40 | 6 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 4 | 1 980 952,00 | 580,00 | 404,00 | 17 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 37 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 5 418 285,00 | 5 796,00 | 628,06 | 24 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 6 151 033,00 | 1 821,00 | 960,30 | 47 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 6 | 2 718 387,00 | 748,00 | 392,10 | 22 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад, Фундамент | 4 | 1 580 736,00 | 453,00 | 257,70 | 10 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 34 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 5 267 628,00 | 1 595,00 | 382,50 | 22 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 7 498 524,00 | 2 249,00 | 1 639,60 | 82 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 5 255 540,00 | 1 479,00 | 892,10 | 75 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета | 3 | 1 704 408,00 | 776,00 | 741,78 | 22 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 29, корп. А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 9 114 287,00 | 3 116,00 | 1 093,70 | 16 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 3 | 3 893 300,00 | 1 030,00 | 757,30 | 55 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 4 | 4 781 528,00 | 1 482,00 | 759,60 | 36 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9А | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад, Фундамент | 6 | 6 866 016,00 | 2 113,00 | 1 287,80 | 61 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 7 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 5 789 066,00 | 1 951,00 | 613,00 | 34 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 35А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 6 176 860,00 | 2 130,00 | 602,80 | 15 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад, Фундамент | 6 | 6 472 796,00 | 1 932,00 | 851,00 | 37 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 12 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 3 | 2 353 064,00 | 1 120,00 | 1 379,30 | 69 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система водоотведения, Приборы учета, Фасад | 5 | 3 031 068,00 | 771,00 | 423,90 | 18 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 39 | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Приборы учета, Фасад | 6 | 8 547 230,00 | 2 826,00 | 985,60 | 51 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Крыша, Приборы учета | 3 | 4 117 024,00 | 1 374,00 | 890,20 | 41 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 5 800 627,00 | 2 318,00 | 1 848,10 | 77 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А | Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Приборы учета, Фасад | 5 | 2 824 776,00 | 714,00 | 383,70 | 18 |
| 2043 | Алексеевский р-н | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Приборы учета | 3 | 1 609 628,00 | 764,00 | 2 820,40 | 106 |
| 2043 | Итого по Алексеевский р-н | 107 |  | 463 | 511 826 185,00 | 178 721,00 | 88 773,55 | 3 841 |
| 2043 | Итого по субъекту за 2043 | 107 |  | 463 | 511 826 185,00 | 178 721,00 | 88 773,55 | 3 841 |
| 2043 | Итого по РТ за все года | 288 |  | 775 | 704 128 854,48 | 276 840,40 | 223 625,43 | 10 218 |