| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | АЛЕКСЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___28.11.2017_______ | п.г.т.Алексеевское | КАРАР № __427_____ |

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование

комфортной городской среды

на территории Алексеевского

муниципального района

Республики Татарстан

на 2018-2022  годы»

В целях реализации мероприятий по совершенствованию системы комплексного благоустройства и развитию общественных пространств на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                 от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2022  годы» (Приложение).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района по инфраструктурному развитию А.Н. Абакумова.

# Руководитель

# Исполнительного комитета                                                          Д.А. Гилязов

Приложение

к постановлению Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района

от _28.11.2017___№_427

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2022  годы»

Паспорт программы

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2022 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Государственный заказчик программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основной разработчик программы | Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств; повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 годы. Этапы реализации программы не выделяются |
| Объем финансирования программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составляет 253305,1 тыс.рублей, в том числе: 2018 г.- 67692,6 2019 г.- 31530 2020 г.- 46312,5 2021 г.- 65889 2022 г.- 41881 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности | Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2018-2022 года увеличить: количество благоустроенных дворовых территорий на 36 единиц; количество благоустроенных территорий общественного пространства на 5 единиц; общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства на 5,2 тыс.кв.метров. |

|  | Мероприятия программы будут способствовать: улучшению экологического состояния и внешнего облика пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района Республики Татарстан; созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района. Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики |
| --- | --- |

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе проблемы, на решение которых направлена программа

Среда обитания - это и пространство для проживания, и очень важный источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и работоспособность.

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и города и страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстана до 2030 года, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района от 14 июля 2016 года, в качестве одного из приоритетных направлений определено создание условий высокого качества жизни, комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства придомовых и общественных территорий муниципальных образований с учетом: освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

Основные принципы государственной политики в сфере благоустройства - общественное участие, системный подход к городской среде, все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная ответственность сформулированы в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В Алексеевском муниципальном районе 19 сельских поселений и пгт. Алексеевское, 59 населенных пункта, 112 многоквартирных дома.

Общая площадь парков, скверов, на начало 2017 года составила более 19,47 га.

На территории Алексеевского муниципального района расположено 68 дворовых территории, порядка 8 % которых можно считать полностью благоустроенными.

Благоустройство придомовых территорий в республике проводится в рамках республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. С 2008 по 2016 годы на территории муниципальных образований по программе капитального ремонта отремонтировано 84 многоквартирных дома.

С 2011 года значительное внимание уделяется устройству покрытий дворовых территорий. Всего приведены в нормативное состояние 8 дворов. 102 имеют асфальтобетонное покрытие, установлено 9 детских игровых площадок. В сельских поселениях и пгт. Алексеевское высажено более 11 тыс. деревьев и кустарников.

С 2013 года в Республике Татарстан стартовал масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок. За время реализации построены 11 спортивных площадок на территории Алексеевского муниципального района.

По мере постепенного решения других острых проблем жители предъявляют все более высокие требования к качеству экологической составляющей городской среды, комфортности общественных пространств.

За период 2015 - 2017 годов в рамках республиканских мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов, водоохранных зон произведено обустройство 2 парков в пгт. Алексеевское и 1 парк с. Мокрые Курнали, 1 парк с. Билярск. Общий объем вложенных средств составил 66,5 млн. руб.

2. Основные цели и задачи программы, программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Программа направлена на реализацию приоритетов и целей государственной политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств; повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Реализация мероприятий программы позволит по итогам на 2018-2022 годы увеличить: количество благоустроенных территорий общественного пространства на 5 единиц;

общую площадь благоустроенных территорий общественного пространства на 5,2 тыс.кв. метров.

Срок реализации программы: 2018-2022 год. Этапы реализации программы не выделяются.

Реализация программы предполагает выполнение комплекса основных мероприятий:

мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования пгт. Алексеевское;

мероприятия по утверждению не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу;

мероприятия по организации не позднее 1 апреля 2018 года по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления Алексеевского муниципального района правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

мероприятия по предоставлению не позднее 1 мая 2018 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Минстрой РТ) на конкурс реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству муниципальной территории общего пользования;

мероприятия по утверждению не позднее 1 июня 2018 года муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Проведение работ по благоустройству общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет:                      253305,1  тыс.рублей.

4. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Главным распорядителем средств бюджета, предоставляемых на указанные цели из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан (далее - бюджетные средства), является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Получатель бюджетных средств и исполнитель мероприятий по благоустройству общественных территорий Алексеевского муниципального района - государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», которое выполняет функции государственного заказчика и осуществляет организацию и проведение закупок, аукционов, заключение государственных контрактов, выполняет функции заказчика- застройщика, генерального подрядчика и технического заказчика, обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, проводит строительный контроль.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в проект программы; порядок общественного обсуждения проекта программы утверждаются постановлением исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, сформированные по итогам общественного обсуждения, приведены в приложении № 1, № 2 к программе.

Организационные механизмы реализации программы направлены на выполнение мероприятий по:

утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн- проектов благоустройства общественных территорий, включенных в программу;

организации по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству.

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением программы осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, которое уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия программы.

Исполнители программы, ответственные за ее реализацию, представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Татарстан ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоении денежных средств, выделяемых исполнителям мероприятий из соответствующих бюджетов нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Мероприятия программы будут способствовать улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов Алексеевского муниципального района Республики Татарстан; созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики.

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Управляющий делами

Исполнительного комитета                                                                Г.А. Юсупова

# Приложение № 1

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы

Алексеевского муниципального района

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Площадь асфальтовых покрытий дворовой территории | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню (указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 6 2 этажный 8 –кв. жилой дом. | 392 | 34 | 2018 год Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 710,25 | 710,25 | - |
| 2 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 7 | 390 | 32 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1400,10 | 800,10 | 600,00 |
| 3 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 8 | 394 | 34 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 920,20 | 920,20 | - |
| 4 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 9 | 394 | 32 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 610,45 | 610,45 | - |
| 5 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, 62А | 360 | 17 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 468,00 | 468,00 | - |
| 6 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, 23 | 360 | 62 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 904,80 | 904,80 | - |
| 7 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, 25 | 340 | 94 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 945,20 | 945,20 | - |
| 8 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, 25А | 388 | 90 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1164,40 | 564,40 | 600,00 |
| 9 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 6А | 284 | 25 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 369,20 | 369,20 | - |
| 10 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, 40 | 345 | 73 | 2019 год Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1375,70 | 775,70 | 600,00 |
| 11 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 29 | 395 | 43 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 853,40 | 853,40 | - |
| 12 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 27 | 440 | 22 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 697,90 | 697,90 | - |
| 13 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 25 | 335 | 37 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 710,00 | 510,00 | 200,00 |
| 14 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 25А | 365 | 22 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 400,00 | 400,00 | - |
| 15 | с. Ялкын, ул. Зеленая, 78 | 610 | 34 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 2393,00 | 1793,00 | 600,00 |
| 16 | с. Левашево, ул. Советская, 22 | 110 | 19 | 2020 год Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 712,00 | 712,00 | - |
| 17 | с. Левашево, ул. Советская, 20 | 130 | 35 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 18 | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, 1 | 300 | 75 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1990,00 | 1390,00 | 600,00 |
| 19 | пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, 41 | 445 | 36 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 578,50 | 578,50 | - |
| 20 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 28 | 240 | 16 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 812,00 | 812,00 | - |
| 21 | пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, 28А | 400 | 57 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 520,00 | 520,00 | - |
| 22 | пгт. Алексеевское, ул. Казакова, 1 | 480 | 82 | 2021 год Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 2224,00 | 1624,00 | 600,00 |
| 23 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, 20 | 480 | 37 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 2123,00 | 1523,00 | 600,00 |
| 24 | пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, 37 | 320 | 23 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 416,00 | 416,00 | - |
| 25 | пгт. Алексеевское, ул. Советская,26 | 160 | 36 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 600,00 | - | 600,00 |
| 26 | пгт. Алексеевское, ул. Советская, 28 | 140 | 31 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 520,00 | 520,00 | - |
| 27 | пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, 2 | 530 | 84 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 689,00 | 689,00 | - |
| 28 | пгт. Алексеевское, ул. Ленина, 72 | 380 | 26 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 494,00 | 494,00 | - |
| 29 | пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, 15 | 480 | 21 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 523,00 | 523,00 | - |
| 30 | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, 14 | 260 | 18 | 2022 год Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 780,00 | 780,00 | - |
| 31 | пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, 14А | 240 | 13 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 780,00 | 780,00 | - |
| 32 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, 3 | 390 | 34 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 680,00 | 680,00 | - |
| 33 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, 5 | 380 | 50 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 739,00 | 739,00 | - |
| 34 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, 7 | 410 | 32 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1501,00 | 901,00 | 600,00 |
| 35 | пгт. Алексеевское, ул. Есенина, 9 | 420 | 42 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 760,00 | 760,00 | - |
| 36 | пгт. Алексеевское, ул. Набережная, 13 | 570 | 23 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек, установка урн | Оборудование детских спортивных площадок | 1641,00 | 1041,00 | 600,00 |

# Приложение № 2

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы

на территории Алексеевского муниципального района

| № п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Площадь объекта, га. | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Устройство набережной р. Кама ул. Гагарина, пгт. Алексеевское | 1,3 | Устройство прогулочных площадок вдоль береговой полосы р. Кама. Создание парка с освещенной территории. Оснащение парка скамьями, урнами, арт-объектами, детской площадкой. Оснащение спортивной площадки в местах отдыха. Использование территории в рамках проведения городских мероприятий. Уход за зелеными насаждениями. | 60200 |
| 2 | Благоустройство территории вдоль р. Ахтырка, пгт. Алексеевское | 8,0 | Устройство прогулочных площадок вдоль береговой полосы р. Ахтырка. Создание парка с освещенной территории. Оснащение парка скамьями, урнами, арт-объектами, детской площадкой. Оснащение спортивной площадки в местах отдыха. Использование территории в рамках проведения городских мероприятий. Уход за зелеными насаждениями. | 25100 |
| 3 | Благоустройство набережной ул. С. Баттала, пгт. Алексеевское | 7,6 | Устройство прогулочных площадок вдоль береговой полосы р. Кама. Создание парка с освещенной территории. Оснащение парка скамьями, урнами, арт-объектами, детской площадкой. Оснащение спортивной площадки в местах отдыха. Использование территории в рамках проведения городских мероприятий. Уход за зелеными насаждениями. | 40500 |
| 4 | Благоустройство территории строительством стадиона ул. Казакова, пгт. Алексеевское | 2,0 | Создание парка с освещенной территории. Оснащение парка скамьями, урнами, арт-объектами, детской площадкой. Оснащение спортивной площадки в местах отдыха. Использование территории в рамках проведения городских мероприятий. Уход за зелеными насаждениями. | 58300 |
| 5 | Благоустройство территории озера с. Лебяжье | 5,0 | Устройство прогулочных площадок вдоль озера с. Лебяжье. Создание парка с освещенной территории. Оснащение парка скамьями, урнами, арт-объектами, детской площадкой. Оснащение спортивной площадки в местах отдыха. Использование территории в рамках проведения городских мероприятий. Уход за зелеными насаждениями. | 35000 |
|  | ИТОГО |  | х | 219100 |