	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

	[image: image1.jpg]



	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛЕКСЕЕВСК

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

      БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

 

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                        _____________
	п.г.т.Алексеевское
	ПРОЕКТ

КАРАР

№ ____


О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета  от 31.12.2013

№ 973 «Об утверждении программы 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан»
В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»

постановляю:

1. Приложение к постановлению Исполнительного комитета от 31.12.2013 № 973 «Об утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Алексеевского муниципального района Республики Татарстан и официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Гайсина М.Р.

Руководитель 

Исполнительного комитета




                     О.А. Гайнуллин
Приложение к
постановлению 
Исполнительного комитета 

Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан
от __№__

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Паспорт программы

	Наименование программы
	Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан (далее – Программа)

	Основание принятия решения о разработке Программы
	Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» 

	Разработчик Программы
	Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

	Цели Программы
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда, улучшение технического состояния многоквартирных домов в Республике Татарстан, за исключением домов, признанных аварийными  подлежащими сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме.  

	Задачи Программы
	Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий

	Сроки реализации Программы
	2014-2043 годы

	Ожидаемые конечные ре​зультаты реализации Программы
	Приведение жилищного фонда в соответствие с требо​ваниями законодательства Российской Федерации 
(в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей)

	Система организации контроля за выполнением Программы
	Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, органы местного самоуправления, Региональный оператор, владелец специального счета осуществляют контроль за реализацией Программы, организуют планирование, взаимодействие, координацию и контроль за  реализацией Программы


I. Характеристика проблемы

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социально-экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Республике Татарстан и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации настоящей Программы, координации деятельности всех исполнителей Программы государственным заказчиком.

II. Основные цели и задачи, сроки реализации 

Основными целями Программы являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Программы;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Настоящая Программа будет реализована в 2014-2043 годах.

Реализация Программы должна обеспечить:

безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 112 многоквартирных домах.

III. Программные мероприятия

Основные мероприятия Программы:

проведение с применением долговечных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками следующих услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

ремонт или замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;
ремонт крыш;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

утепление и ремонт фасадов;

установка или замена коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов;

ремонт подъездов в многоквартирном доме;
проведение энергетического обследования многоквартирного дома;
разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

осуществление строительного контроля;

ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома.

IV. Порядок актуализации Программы
Основаниями для актуализации Программы являются:
признание многоквартирного дома, включенного в Программу, в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу;

осуществление в установленном законодательством порядке изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в Программу, и изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме;

ввод в эксплуатацию новых многоквартирных домов;

изменение перечня услуг и  (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, допускается в случае принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

V. Порядок утверждения краткосрочных (ежегодных) планов реализации 

Программы

Краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы утверждаются  сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочного плана реализации Программы включают в себя следующие этапы:

в течение 30 дней со дня официального опубликования Программы утверждают краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и направляют ее в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

на основании утвержденного и согласованного с органами государственного жилищного надзора муниципального  краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разрабатывает и утверждает региональный краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы.

Краткосрочный  (ежегодные) план реализации Программы содержит:
основные цели и задачи краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

перечень многоквартирных домов; 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

планируемые показатели выполнения краткосрочного (ежегодного) плана;

объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы и его обоснование;

механизм реализации краткосрочного (ежегодного) плана реализации Программы;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный (ежегодный) план реализации Программы;

иные сведения, подлежащие включению в краткосрочные (ежегодные) планы реализации Программы.
VIII. Условия включения многоквартирных домов в Программу

В Программу включатся все многоквартирные дома, расположенные на территории Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в Программе на основании критериев, указанных в Законе Республики Татарстан от 25 июня 2013 № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан».

 Перечень подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов указаны в приложении к настоящей Программе (Приложение) 
IX. Срок принятия решения об определении способа формирования фонда 

капительного ремонта

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение двух месяцев после официального опубликования настоящей Программы.
В указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

X. Информационное и методическое обеспечение Программы

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности, доступности, полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы путем:

регулярного освещения хода реализации Программы в районных средствах массовой информации:

поддержания в актуальном состоянии официального сайта Алексеевского муниципального района;

выпуска и распространения тематических методических и справочных материалов по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта;

доведения ТСЖ и УО путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде многоквартирных домов, включенных в Программу, или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до граждан информации о планируемых сроках выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Управляющий делами 

Исполнительного комитета 





Г.А. Юсупова 

	
	
	
	                                                                     Приложение 
                                                                     к  Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
                                                                     домах,   расположенных на территории Алексеевского муниципального 
                                                                     района    Республики  Татарстан 
                                                                     от _____№ ______

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	год
	Муниципальное образование
	Адрес
	Вид работы
	Итого видов работ
	Сумма по видам работ
	Объем по видам работ
	Общая площадь МКД
	Кол-во зарегестрированных граждан

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2014
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 12
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	4 405 087,56
	2 822,00
	1 379,30
	69

	2014
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	2 616 768,96
	1 681,00
	650,00
	43

	2014
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 24, корп. а
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	971 225,83
	1 137,00
	409,60
	24

	2014
	Итого по Алексеевский р-н
	3
	 
	24
	7 993 082,35
	5 640,00
	2 438,90
	136

	2015
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 71, корп. а
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	1 681 229,45
	1 574,00
	428,10
	21

	2015
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	5
	1 775 842,64
	1 056,00
	781,40
	42

	2015
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 24
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	1 285 407,52
	1 361,00
	398,40
	20

	2015
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Технадзор
	5
	708 687,03
	449,00
	1 306,30
	62

	2015
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. а
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	1 312 563,74
	1 528,00
	398,90
	22

	2015
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 20
	ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	6
	2 380 078,65
	1 708,00
	731,30
	35

	2015
	Итого по Алексеевский р-н
	6
	 
	40
	9 143 809,03
	7 676,00
	4 044,40
	202

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 11
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	9
	3 471 837,03
	2 627,20
	968,40
	38

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор
	6
	581 565,65
	448,00
	134,80
	8

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт фасада, Технадзор
	5
	666 370,02
	256,00
	180,80
	6

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт крыши, Ремонт фасада, Технадзор
	6
	970 418,12
	685,20
	171,20
	8

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	6
	946 098,97
	784,00
	407,70
	18

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт фасада, Технадзор
	5
	893 739,87
	670,00
	395,80
	15

	2016
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9А
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, ПСД экспертиза, Ремонт крыши, Технадзор
	5
	1 609 100,87
	1 131,00
	1 287,80
	61

	2016
	Итого по Алексеевский р-н
	7
	 
	42
	9 139 130,53
	6 601,40
	3 546,50
	154

	2017
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	7
	1 741 407,79
	2 884,00
	2 820,40
	106

	2017
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	2 089 355,79
	1 575,00
	398,00
	23

	2017
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт фасада, Технадзор
	6
	3 542 153,82
	1 596,00
	1 548,09
	90

	2017
	Алексеевский р-н
	д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	7
	2 207 333,33
	1 306,00
	779,60
	36

	2017
	Итого по Алексеевский р-н
	4
	 
	28
	9 580 250,73
	7 361,00
	5 546,09
	255

	2018
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор
	4
	1 444 344,35
	1 301,00
	1 848,10
	77

	2018
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	7
	1 974 168,15
	822,01
	764,90
	44

	2018
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	2 173 948,53
	935,15
	395,60
	23

	2018
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт подъездов, Технадзор, Утепление фасада
	5
	2 593 644,20
	954,19
	1 001,90
	40

	2018
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подвального помещения, Ремонт подъездов, Технадзор
	7
	1 302 443,15
	1 152,30
	1 606,50
	61

	2018
	Итого по Алексеевский р-н
	5
	 
	31
	9 488 548,38
	5 164,65
	5 617,00
	245

	2019
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт подъездов, Технадзор
	6
	1 147 152,04
	889,00
	1 602,40
	57

	2019
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор, Утепление фасада
	5
	2 398 039,37
	1 708,00
	685,80
	32

	2019
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт внутридомовой инж. системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж. системы ХВС, Ремонт крыши, Ремонт подъездов, Ремонт фасада, Технадзор
	8
	2 627 992,71
	3 189,00
	937,10
	49

	2019
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор, Утепление фасада
	5
	2 731 851,07
	1 651,00
	974,60
	40

	2019
	Алексеевский р-н
	д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78
	Изготовление технических паспортов , ПСД разработка, Ремонт крыши, Технадзор
	4
	1 102 013,13
	863,00
	779,60
	36

	2019
	Итого по Алексеевский р-н
	5
	 
	28
	10 007 048,32
	8 300,00
	4 979,50
	214

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17
	Крыша
	1
	3 202 080,00
	1 360,00
	2 820,40
	106

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6
	Крыша
	1
	134 649,71
	272,00
	404,00
	17

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18
	Крыша
	1
	1 971 935,99
	897,00
	974,60
	40

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а
	Крыша
	1
	2 547 388,80
	450,00
	741,78
	22

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2
	Общестроительные работы
	1
	759 982,49
	265,00
	1 716,23
	70

	2020
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша
	3
	1 117 108,80
	498,00
	392,10
	25

	2020
	Итого по Алексеевский р-н
	6
	 
	8
	9 733 145,79
	3 742,00
	7 049,11
	280

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 7
	Фасад
	1
	4 403 224,00
	1 196,00
	613,00
	34

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А
	Фасад
	1
	1 677 850,00
	411,60
	387,50
	39

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 8
	Фасад
	1
	4 460 351,44
	1 220,00
	781,90
	31

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26
	Фасад
	1
	2 142 264,00
	609,00
	742,00
	36

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Общестроительные работы
	3
	461 741,00
	263,00
	659,61
	21

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15
	Крыша
	1
	1 610 000,00
	835,00
	1 606,50
	61

	2021
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	3 136 190,59
	882,00
	890,20
	41

	2021
	Итого по Алексеевский р-н
	7
	 
	11
	17 891 621,03
	5 416,60
	5 680,71
	263

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27
	Фасад
	1
	3 260 906,11
	645,00
	392,10
	25

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А
	Фасад
	1
	993 426,00
	342,00
	392,10
	22

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14
	Фасад
	1
	3 173 123,69
	850,00
	371,60
	15

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б
	Фасад
	1
	1 001 384,00
	375,00
	388,90
	18

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81
	Фасад
	1
	3 411 576,26
	824,00
	423,90
	18

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9
	Фасад
	1
	5 476 863,57
	1 224,00
	796,20
	41

	2022
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А
	Фасад
	1
	1 017 873,00
	423,00
	389,10
	13

	2022
	Итого по Алексеевский р-н
	7
	 
	7
	18 335 152,63
	4 683,00
	3 153,90
	152

	2023
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41
	Крыша
	1
	2 614 560,00
	838,00
	898,20
	39

	2023
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А
	Крыша
	1
	2 948 400,00
	945,00
	892,10
	75

	2023
	Итого по Алексеевский р-н
	2
	 
	2
	5 562 960,00
	1 783,00
	1 790,30
	114

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20
	Крыша
	1
	2 171 520,00
	696,00
	928,13
	40

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26
	Крыша
	1
	1 322 880,00
	424,00
	759,60
	36

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 4
	Крыша
	1
	2 845 440,00
	912,00
	930,20
	41

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б
	Крыша
	1
	1 282 320,00
	411,00
	388,90
	18

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 17
	Крыша
	1
	2 180 880,00
	699,00
	960,30
	47

	2024
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81
	Крыша
	1
	1 232 400,00
	395,00
	423,90
	18

	2024
	Итого по Алексеевский р-н
	6
	 
	6
	11 035 440,00
	3 537,00
	4 391,03
	200

	2025
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3
	Крыша
	1
	1 903 200,00
	610,00
	655,90
	38

	2025
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3
	Крыша
	1
	1 066 560,00
	352,00
	180,80
	6

	2025
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74
	Крыша
	1
	1 466 400,00
	470,00
	659,61
	21

	2025
	Итого по Алексеевский р-н
	3
	 
	3
	4 436 160,00
	1 432,00
	1 496,31
	65

	2026
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28
	Крыша
	1
	1 326 000,00
	425,00
	603,30
	31

	2026
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	276 320,00
	185,00
	655,90
	38

	2026
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	276 320,00
	185,00
	757,30
	55

	2026
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9
	Крыша
	1
	1 903 200,00
	610,00
	764,90
	44

	2026
	Итого по Алексеевский р-н
	4
	 
	6
	3 781 840,00
	1 405,00
	2 781,40
	168

	2027
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А
	Крыша
	1
	1 282 320,00
	411,00
	392,10
	22

	2027
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6
	Крыша
	1
	1 659 840,00
	532,00
	720,60
	39

	2027
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84
	Крыша
	1
	1 840 800,00
	590,00
	679,20
	29

	2027
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5
	Крыша
	1
	1 946 880,00
	624,00
	757,30
	55

	2027
	Итого по Алексеевский р-н
	4
	 
	4
	6 729 840,00
	2 157,00
	2 549,20
	145

	2028
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26
	Крыша
	1
	1 840 800,00
	590,00
	742,00
	36

	2028
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	94 560,00
	60,00
	134,80
	8

	2028
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28
	Фасад
	1
	486 080,00
	320,00
	322,10
	16

	2028
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36
	Крыша
	1
	1 419 600,00
	455,00
	404,70
	19

	2028
	Итого по Алексеевский р-н
	4
	 
	4
	3 841 040,00
	1 425,00
	1 603,60
	79

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	1 306,30
	62

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А
	Внутридомовая инженерная система ХВС
	1
	86 160,00
	60,00
	383,70
	18

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	387,50
	39

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 24, корп. а
	Крыша
	1
	1 151 280,00
	369,00
	409,60
	24

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1
	Крыша
	1
	1 881 360,00
	603,00
	650,00
	43

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	742,00
	36

	2029
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	276 320,00
	185,00
	652,40
	29

	2029
	Итого по Алексеевский р-н
	7
	 
	8
	7 500 000,00
	2 597,00
	4 531,50
	251

	2030
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	407,70
	18

	2030
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	741,78
	22

	2030
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15
	Крыша
	1
	989 040,00
	317,00
	326,20
	14

	2030
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41
	Фасад
	1
	525 574,00
	346,00
	898,20
	39

	2030
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а
	Крыша
	1
	989 040,00
	317,00
	312,00
	14

	2030
	Итого по Алексеевский р-н
	5
	 
	5
	2 717 990,00
	1 116,00
	2 685,88
	107

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72
	Крыша
	1
	1 372 800,00
	440,00
	619,05
	27

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	655,90
	38

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 595,30
	69

	2031
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 22
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	426,70
	19

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	395,80
	15

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	637,30
	17

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	851,00
	37

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А
	Крыша
	1
	1 304 160,00
	418,00
	389,10
	13

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 24
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	398,40
	20

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2
	Крыша
	1
	814 320,00
	261,00
	134,80
	8

	2031
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	1 287,80
	61

	2031
	Итого по Алексеевский р-н
	11
	 
	11
	4 997 936,00
	2 075,00
	7 391,15
	324

	2032
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39
	Крыша
	1
	3 575 520,00
	1 146,00
	1 860,10
	85

	2032
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	2
	2 841 280,00
	975,00
	922,80
	67

	2032
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	898,20
	39

	2032
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 71, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	428,10
	21

	2032
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 52
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	550,35
	27

	2032
	Алексеевский р-н
	с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	611,30
	19

	2032
	Итого по Алексеевский р-н
	6
	 
	7
	8 339 168,00
	2 944,00
	5 270,85
	258

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 3
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	2
	1 515 280,00
	550,00
	428,30
	17

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	383,70
	18

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	759,60
	36

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	890,20
	41

	2033
	Алексеевский р-н
	Респ. Татарстан, р-н. Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47А
	Крыша
	1
	1 497 600,00
	480,00
	1 231,70
	12

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	398,00
	23

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	603,30
	31

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 11
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	968,40
	38

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	141 840,00
	90,00
	180,80
	6

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	371,60
	15

	2033
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а
	Крыша
	1
	2 652 000,00
	850,00
	1 548,09
	90

	2033
	Итого по Алексеевский р-н
	11
	 
	12
	6 790 144,00
	2 594,00
	7 763,69
	327

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 362,00
	56

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	267 920,00
	170,00
	1 860,10
	85

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 40
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 372,80
	73

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 37
	Крыша
	1
	1 937 520,00
	621,00
	628,06
	24

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	387,50
	39

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28, корп. а
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	1 389,10
	62

	2034
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	400,60
	17

	2034
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	419,10
	20

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 391,70
	78

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	407,70
	18

	2034
	Алексеевский р-н
	д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78
	Крыша
	1
	1 887 600,00
	605,00
	779,60
	36

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	257,70
	10

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 34
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	382,50
	22

	2034
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 8
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	423,60
	20

	2034
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11
	Крыша
	1
	2 230 800,00
	715,00
	781,40
	42

	2034
	Итого по Алексеевский р-н
	15
	 
	15
	12 146 560,00
	4 581,00
	12 243,46
	602

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	141 840,00
	90,00
	326,20
	14

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 45
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	2
	1 890 000,00
	680,00
	1 003,40
	0

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26
	Крыша
	1
	1 204 320,00
	386,00
	257,70
	10

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47
	Крыша
	1
	1 653 600,00
	530,00
	1 005,10
	0

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13
	Крыша
	1
	2 605 200,00
	835,00
	1 602,40
	57

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 639,60
	82

	2035
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15
	Подвальные помещения
	1
	216 660,00
	460,00
	1 606,50
	61

	2035
	Итого по Алексеевский р-н
	7
	 
	8
	8 058 340,00
	3 201,00
	7 440,90
	224

	2036
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	236 400,00
	150,00
	1 005,10
	0

	2036
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А
	Крыша
	1
	1 207 440,00
	387,00
	383,70
	18

	2036
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А
	Крыша
	1
	1 238 640,00
	397,00
	395,80
	15

	2036
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	400,60
	17

	2036
	Итого по Алексеевский р-н
	4
	 
	4
	3 946 080,00
	1 339,00
	2 185,20
	50

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	2 098,30
	94

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 9
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	764,90
	44

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	322,10
	16

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 306,30
	62

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16
	Крыша
	1
	3 010 800,00
	965,00
	1 001,90
	40

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	135 800,00
	90,00
	257,70
	10

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	879,70
	55

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 19, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	398,90
	22

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	877,50
	41

	2037
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	389,10
	13

	2037
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 20
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	731,30
	35

	2037
	Итого по Алексеевский р-н
	11
	 
	12
	7 412 584,00
	2 934,00
	9 027,70
	432

	2038
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 20
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	276 320,00
	185,00
	731,30
	35

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 27
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 876,80
	87

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	796,20
	41

	2038
	Алексеевский р-н
	Респ. Татарстан, р-н. Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	220 640,00
	140,00
	1 231,70
	12

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	371,60
	15

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82
	Фасад
	1
	569 625,00
	375,00
	887,50
	33

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А
	Фасад
	1
	721 525,00
	475,00
	877,50
	41

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	757,30
	55

	2038
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	267 920,00
	170,00
	1 716,23
	70

	2038
	Итого по Алексеевский р-н
	9
	 
	10
	4 217 950,00
	2 320,00
	9 246,13
	389

	2039
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15
	Крыша
	1
	2 620 800,00
	840,00
	637,30
	17

	2039
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	141 840,00
	90,00
	404,00
	17

	2039
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	851,00
	37

	2039
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 52
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	550,35
	27

	2039
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 27
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	392,10
	25

	2039
	Итого по Алексеевский р-н
	5
	 
	5
	5 632 288,00
	1 923,00
	2 834,75
	123

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 11
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	968,40
	38

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 12
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	1 379,30
	69

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. а
	Крыша
	1
	2 583 360,00
	828,00
	1 362,00
	56

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2
	Крыша
	1
	1 690 000,00
	845,00
	1 639,60
	82

	2040
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 22
	Крыша
	1
	1 591 200,00
	510,00
	426,70
	19

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49
	Фасад
	1
	486 080,00
	320,00
	890,20
	41

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 10
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	921,15
	34

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	659,61
	21

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	1 391,70
	78

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 45
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Подвальные помещения, Фасад
	4
	1 205 620,00
	1 059,00
	1 003,40
	0

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	928,13
	40

	2040
	Алексеевский р-н
	с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10
	Крыша
	1
	1 591 200,00
	510,00
	611,30
	19

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13
	Фасад
	1
	1 903 307,00
	1 253,00
	1 602,40
	57

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	141 840,00
	90,00
	404,70
	19

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 69
	Крыша
	1
	1 170 000,00
	375,00
	380,40
	20

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25
	Крыша
	1
	3 322 800,00
	1 065,00
	2 098,30
	94

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	322,10
	16

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62, корп. а
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	381,50
	18

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	720,60
	39

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 13
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	395,60
	23

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	679,20
	29

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	892,10
	75

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2
	Крыша
	1
	3 010 800,00
	965,00
	1 716,23
	70

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	55 160,00
	35,00
	171,20
	8

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	126 080,00
	80,00
	937,10
	49

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Салиха Баттала, д. 22
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	2
	1 546 800,00
	570,00
	1 436,20
	22

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6, корп. а
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	398,00
	23

	2040
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	423,90
	18

	2040
	Итого по Алексеевский р-н
	28
	 
	32
	36 062 423,00
	13 926,00
	25 141,02
	1 077

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 1
	Внутридомовая инженерная система ХВС
	1
	43 080,00
	30,00
	171,20
	8

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 3
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	68 680,00
	46,00
	180,80
	6

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 2
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	68 680,00
	46,00
	134,80
	8

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а
	Фасад
	1
	511 903,00
	337,00
	741,78
	22

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	887,50
	33

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	974,60
	40

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 548,09
	90

	2041
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Подвальные помещения, Фасад
	4
	1 205 620,00
	1 059,00
	1 005,10
	0

	2041
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12
	Крыша
	1
	1 241 760,00
	398,00
	419,10
	20

	2041
	Итого по Алексеевский р-н
	9
	 
	14
	6 327 723,00
	3 111,00
	6 062,97
	227

	2042
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	652,40
	29

	2042
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пл. Соборная, д. 3
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	2
	4 043 440,00
	1 390,00
	2 650,80
	0

	2042
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	619,05
	27

	2042
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20
	Крыша
	1
	2 636 400,00
	845,00
	879,70
	55

	2042
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 34
	Крыша
	1
	1 263 600,00
	405,00
	382,50
	22

	2042
	Итого по Алексеевский р-н
	5
	 
	6
	8 495 040,00
	2 990,00
	5 184,45
	133

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 24, корп. а
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	107 168,00
	68,00
	409,60
	24

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	138 960,00
	93,00
	389,10
	13

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 26
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	803 086,00
	531,00
	759,60
	36

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 18
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	380 940,00
	255,00
	974,60
	40

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 7
	Крыша, Фасад
	2
	2 472 825,00
	985,00
	652,40
	29

	2043
	Алексеевский р-н
	с. Большие Тиганы, ул. М.Джалиля, д. 10
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	721 143,00
	477,00
	611,30
	19

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 7
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	4
	2 322 000,00
	905,00
	613,00
	34

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 15
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	2
	2 602 120,00
	1 473,00
	1 606,50
	61

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 2
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 480 930,00
	980,00
	1 639,60
	82

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 75
	Фундамент
	1
	526 000,00
	263,00
	937,10
	49

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 54, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	138 960,00
	93,00
	741,78
	22

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 20
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 035 385,00
	685,00
	879,70
	55

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 22, корп. А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 780 360,00
	1 170,00
	1 848,10
	77

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 74
	Фасад
	1
	516 460,00
	340,00
	659,61
	21

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 886 208,00
	1 240,00
	1 389,10
	62

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 1
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 450 550,00
	960,00
	1 391,70
	78

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 29а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 435 090,00
	1 615,00
	1 093,70
	16

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	764 948,00
	503,00
	381,50
	18

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 17
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	394 000,00
	250,00
	2 820,40
	106

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 69
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	956 570,00
	623,00
	380,40
	20

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	619 320,00
	405,00
	1 001,90
	40

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 9
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша
	3
	2 081 220,00
	750,00
	796,20
	41

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 81
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	174 900,00
	117,00
	423,90
	18

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 34
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	685 800,00
	453,00
	382,50
	22

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Октябрьская, д. 3
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	609 850,00
	403,00
	428,30
	17

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Пролетарская, д. 14
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	138 960,00
	93,00
	371,60
	15

	2043
	Алексеевский р-н
	Респ. Татарстан, р-н. Алексеевский, пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 47А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система газоснабжения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Подвальные помещения, Фасад
	5
	1 477 200,00
	1 169,30
	1 231,70
	12

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 20
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	2 569 819,00
	1 696,00
	928,13
	40

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 7А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	146 960,00
	98,00
	395,80
	15

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 72
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	696 970,00
	460,00
	619,05
	27

	2043
	Алексеевский р-н
	д. Ялкын, ул. Зеленая, д. 78
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	779,60
	36

	2043
	Алексеевский р-н
	с. Левашево, ул. Советская, д. 22
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	685 800,00
	453,00
	426,70
	19

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	246 128,00
	161,00
	392,10
	22

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 10
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 237 065,00
	813,00
	921,15
	34

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 62
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	171 700,00
	115,00
	407,70
	18

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 3
	Фасад
	1
	577 220,00
	380,00
	655,90
	38

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 42
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад, Фундамент
	6
	2 237 433,00
	998,00
	381,10
	23

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 1А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 170 919,00
	773,00
	892,10
	75

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 66
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 248 150,00
	1 500,00
	875,60
	48

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 41
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 094 030,00
	1 413,00
	975,40
	0

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гайдара, д. 9, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	652 033,00
	427,00
	312,00
	14

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 87А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Фасад
	2
	598 040,00
	392,00
	383,70
	18

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	515 540,00
	338,00
	877,50
	41

	2043
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 8
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша, Фасад
	4
	1 887 660,00
	869,00
	423,60
	20

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 49
	Крыша
	1
	2 168 400,00
	695,00
	890,20
	41

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 873 465,00
	1 658,00
	941,10
	39

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 31
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 086 030,00
	1 408,00
	986,30
	29

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 17
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 050 390,00
	690,00
	960,30
	47

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 84
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	858 340,00
	568,00
	679,20
	29

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 28
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	138 960,00
	93,00
	322,10
	16

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 82
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	515 540,00
	338,00
	887,50
	33

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 26
	Фасад, Фундамент
	2
	580 712,00
	350,00
	257,70
	10

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 2
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	2 735 624,00
	1 806,00
	1 716,23
	70

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 41
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	309 060,00
	207,00
	898,20
	39

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 27
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша, Фасад, Фундамент
	5
	4 682 690,00
	2 122,00
	1 876,80
	87

	2043
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 12
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	798 480,00
	528,00
	419,10
	20

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 33а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 176 270,00
	1 452,00
	744,40
	6

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 12
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 379,30
	69

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 5
	Фасад
	1
	577 220,00
	380,00
	757,30
	55

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 16, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 941 187,00
	1 283,00
	1 362,00
	56

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Бутлерова, д. 2Б
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	246 128,00
	161,00
	388,90
	18

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 25А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	138 960,00
	93,00
	387,50
	39

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Г.Боровикова, д. 6
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	940 973,00
	623,00
	404,00
	17

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 8
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша
	4
	2 322 000,00
	905,00
	781,90
	31

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 35а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	2 725 172,00
	1 267,00
	602,80
	15

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 26
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС
	2
	276 320,00
	185,00
	742,00
	36

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 43
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	2 201 338,00
	1 000,00
	625,47
	13

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 11
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	486 000,00
	318,00
	781,40
	42

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 80
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша, Фасад
	4
	3 944 164,00
	1 711,00
	1 595,30
	69

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, пер. Пионерский, д. 4
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 838 508,00
	1 209,00
	930,20
	41

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 15
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	561 515,00
	370,00
	326,20
	14

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Казакова, д. 9А
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад, Фундамент
	4
	1 649 053,00
	960,00
	1 287,80
	61

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 52
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	754 561,00
	499,00
	550,35
	27

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Комсомольская, д. 39
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	2 375 684,00
	1 571,00
	1 860,10
	85

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 86
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	3
	410 920,00
	268,00
	685,80
	32

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 30
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	4 422 045,00
	1 952,00
	1 649,23
	28

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 37
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 315 130,00
	1 557,00
	873,20
	6

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 39
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 108 815,00
	1 423,00
	985,60
	51

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 25
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 758 970,00
	1 165,00
	2 098,30
	94

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Некрасова, д. 36
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	488 678,00
	323,00
	404,70
	19

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 47
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 961 386,00
	1 732,00
	1 270,50
	65

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29, корп. а
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад, Фундамент
	4
	1 486 185,00
	910,00
	851,00
	37

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 23
	Фасад
	1
	984 312,00
	648,00
	1 306,30
	62

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Павелкина, д. 29
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 102 465,00
	730,00
	922,80
	67

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 1
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	204 880,00
	130,00
	650,00
	43

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 35
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	2 656 980,00
	1 225,00
	608,10
	2

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Гагарина, д. 37
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Фасад
	4
	1 004 783,00
	660,00
	628,06
	24

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 40
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Крыша, Фасад
	4
	4 051 696,00
	1 819,00
	1 372,80
	73

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Советская, д. 28
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	1 319 250,00
	855,00
	603,30
	31

	2043
	Алексеевский р-н
	с. Большие Полянки, ул. Центральная, д. 10
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	609 850,00
	403,00
	400,60
	17

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Просторная, д. 33
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	4 415 608,00
	2 013,00
	1 631,20
	21

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Ленина, д. 77
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Внутридомовая инженерная система электроснабжения, Крыша, Фасад
	5
	3 087 468,00
	1 409,00
	1 389,20
	36

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Набережная, д. 6
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	792 780,00
	525,00
	720,60
	39

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Космонавтов, д. 15
	Внутридомовая инженерная система водоотведения, Внутридомовая инженерная система ХВС, Фасад
	3
	835 150,00
	553,00
	637,30
	17

	2043
	Алексеевский р-н
	пгт. Алексеевское, ул. Есенина, д. 13
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	1
	346 720,00
	220,00
	1 602,40
	57

	2043
	Итого по Алексеевский р-н
	95
	 
	299
	137 304 835,00
	73 105,30
	83 094,66
	3 490


