**План финансирования мероприятий, направленных на достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 – 2020 годы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| ***Сокращение потерь воды при транспортировке в сетях водоснабжения*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по улицам Суворова, Щорса, Полевая, Боровикова | | | 1805 |  |  |  |  |  |  | **1805** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 2 | Установка станции управления погружными насосами п.г.т. Алексеевское | | | 310,8 |  |  |  |  |  |  | **310,8** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 3 | Переваривание отопительного оборудования насосной станции Группового водозабора п.г.т. Алексеевское (переход с электрического на газовое оборудование) | | | 120 |  |  |  |  |  |  | **120** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 4 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по улицам Мамонова, Некрасова, Халева | | |  | 2021,5 |  |  |  |  |  | **2021,5** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 5 | Установка устройств плавного пуска управления погружными насосами п.г.т. Алексеевское | | |  | 5,5 |  |  |  |  |  | **5,5** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| **№** | **Мероприятия** | | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| 6 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по улицам Октябрьская, Пушкина, Калинина | | |  |  | 2363,3 |  |  |  |  | **2363,3** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 7 | Установка частотного преобразователя в н.п. Левашово, демонтаж водонапорной башни (без башенное водоснабжение) | | |  |  | 7,5 |  |  |  |  | **7,5** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 8 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по ул. Чистопольская | | |  |  |  | 451,3 |  |  |  | **451,3** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 9 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по ул. Пролетарская | | |  |  |  |  | 512,1 |  |  | **512,1** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 10 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по ул. Куйбышева | | |  |  |  |  |  | 456,2 |  | **456,2** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 11 | Установка устройств плавного пуска управления погружными насосами п.г.т. Алексеевское | | |  |  |  |  |  | 5,5 |  | **5,5** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 12 | Модернизация водопроводных сетей п.г.т. Алексеевское по ул. 8 Марта | | |  |  |  |  |  |  | 461,2 | 461,2 | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| **Итого** | | | | **2235,8** | **2027** | **2370,8** | **451,3** | **512,1** | **461,7** | **461,2** | **8519,9** |  |
| **№** | | | **Мероприятия** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | |
| ***Мероприятия по оптимизации энергопотребления*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Набережная | | | 924,6 |  |  |  |  |  |  | **924,6** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 2 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Халева | | |  | 1124,2 |  |  |  |  |  | **1124,2** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 3 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Чапаева | | |  |  | 1182,1 |  |  |  |  | **1182,1** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 4 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Павелкина | | |  |  |  | 896,1 |  |  |  | **896,1** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 5 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Халева | | |  |  |  |  | 902,1 |  |  | **902,1** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 6 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Восточная | | |  |  |  |  |  | 874,5 |  | **874,5** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| 7 | Модернизация канализационных сетей п.г.т. Алексеевское ул. Есенина | | |  |  |  |  |  |  | 901,7 | **901,7** | Собственные средства ОАО «Алексеевскводоканал» |
| **Итого** | | | | **924,6** | **1124,2** | **1182,1** | **896,1** | **902,1** | **874,5** | **901,7** | **6805,3** |  |
| **№** | **Мероприятия** | | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | |
| **Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена оборудования котельных | | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | **28000** | Собственные средства ООО «Инженерные сети» |
| 2 | Разработка проекта диспетчеризация | | | 700 |  |  |  |  |  |  | **700** | Собственные средства ООО «Инженерные сети» |
| 3 | Диспетчеризация котельных | | |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | **6000** | Собственные средства ООО «Инженерные сети» |
| **Итого** | | | | **4700** | **7000** | **4600** | **4600** | **4600** | **4600** | **4600** | **34700** |  |
| **Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | **5600** | Собственные средства ООО «Инженерные сети» |
| **Итого** | | | | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **5600** |  |
| **Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка тепловых счетчиков | | | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  | **2240** | Собственные средства ООО «Инженерные сети» |
| **Итого** | | | | **1120** | **1120** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2240** |  |
| **Мероприятия по утеплению наружных ограждающих конструкций, оконных и дверных блоков в бюджетных учреждениях Алексеевского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Замена окон в МБДОУ Алексеевский детский сад № 3 «Петушок» | | 600 |  |  |  |  |  |  | **600** | Бюджет РТ |
| 2 | | Замена окон, кровли, входных дверей в МБДОУ Алексеевский детский сад | |  | 2100  2000  250 |  |  |  |  |  | **4350** | Бюджет РТ |
| **№** | **Мероприятия** | | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
|  | № 4 «Березка» | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена окон, кровли, входных дверей, утепление фасада в МБОУ Среднетиганская СОШ | | |  | 3000  2300  250  4000 |  |  |  |  |  | **9550** | Бюджет РТ |
| 4 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБДОУ Алексеевский детский сад № 5 «Солнышко» | | |  |  | 2100  2000  250 |  |  |  |  | **4350** | Бюджет РТ |
| 5 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБДОУ Алексеевский детский сад № 3 «Петушок» | | |  |  | 1500  2000  250 |  |  |  |  | **3750** | Бюджет РТ |
| 6 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБДОУ Билярский детский сад № 17 «Сказка» | | |  |  |  | 2100  2000  250 |  |  |  | **4350** | Бюджет РТ |
| 7 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБОУ Родниковская СОШ | | |  |  |  | 1700  2000  250 |  |  |  | **3950** | Бюджет РТ |
| 8 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБОУ Ялкынская СОШ | | |  |  |  |  | 1700  2000  250 |  |  | **3950** | Бюджет РТ |
| 9 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБОУ Краснобаранская ООШ | | |  |  |  |  | 1700  2000  250 |  |  | **3950** | Бюджет РТ |
| 10 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБОУ Чувашскомайнская СОШ | | |  |  |  |  |  | 1700  2000  250 |  | **3950** | Бюджет РТ |
| **№** | **Мероприятия** | | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| 11 | Замена окон, входных дверей в МБОУ Подлесношенталинская СОШ | | |  |  |  |  |  | 1700  250 |  | **1950** | Бюджет РТ |
| 12 | Замена окон, кровли, входных дверей в МБОУ Алексеевская СОШ № 3 | | |  |  |  |  |  |  | 2000  5000  250 | **7250** | Бюджет РТ |
| **Итого** | | | | **600** | **13900** | **8100** | **8300** | **7900** | **5900** | **7250** | **51950** |  |
| **Реконструкция системы отопления в бюджетных учреждениях Алексеевского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ремонт системы отопления в МБДОУ Алексеевский детский сад № 4 «Березка» | |  | 1500 |  |  |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 2 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Среднетиганская СОШ | |  | 1500 |  |  |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 3 | | Ремонт системы отопления в МБДОУ Алексеевский детский сад № 5 «Солнышко» | |  |  | 1500 |  |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 4 | | Ремонт системы отопления в МБДОУ Алексеевский детский сад № 3 «Петушок» | |  |  | 1500 |  |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 5 | | Ремонт системы отопления в МБДОУ Билярский детский сад № 17 «Сказка» | |  |  |  | 1500 |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 6 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Родниковская СОШ | |  |  |  | 1500 |  |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| **№** | | **Мероприятия** | | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** | **Источник финансирования** |
| 7 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Ялкынская СОШ | |  |  |  |  | 1500 |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 8 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Краснобаранская ООШ | |  |  |  |  | 1500 |  |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 9 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Чувашско-майнская СОШ | |  |  |  |  |  | 1500 |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 10 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Подлесношента-линская СОШ | |  |  |  |  |  | 1500 |  | **1500** | Бюджет РТ |
| 11 | | Ремонт системы отопления в МБОУ Алексеевская СОШ № 3 | |  |  |  |  |  |  | 3000 | **3000** | Бюджет РТ |
| **Итого** | | | | **0** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **18000** |  |
| **Замена систем уличного освещения в населенных пунктах Алексеевского муниципального района на энергосберегающие** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Установка энергосберегающих светильников и выносных счетов учета | | | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  | 10000 | Бюджет РТ |
| **Итого** | | | | **5000** | **5000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10000** |  |
| **Всего** | | | | **15380,4** | **33971,2** | **20052,9** | **18047,4** | **17714,2** | **15636,2** | **17012,9** | **137815,2** |  |