Приложение №3

к постановлению Исполнительного

комитета Алексеевского

городского поселения

от « 27 » февраля  2014г. № 4

П Л А Н

мероприятий по защите населения и территории Алексеевского городского поселения

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

в период весеннего половодья 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами | противопаводковая комиссия | до 20.03.2014 |
| 2 | Проверка работоспособности систем оповещения населения и КЧС и ПБ | противопаводковая комиссия | до 15.03.2014 |
| 3 | Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях | противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| Практические мероприятия |
| 4 | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (объектов инженерной защиты, прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию) | до 10.03.2014 |
| 5 | Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), противопаводковая комиссия | в период половодья |
| 6 | В случае прогноза интенсивных паводков в особо опасных местах усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 7 | Проведение проверок наличия на территории поселения гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений (по согласованию), противопаводковая комиссия | До 20.03.2014 |
| 8 | Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами | противопаводковая комиссия | до 01.04.2014 |
| 9 | Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района для пропуска максимальных объемов талых вод | ООО «Жилсервис, ОАО «Алексеевскдорстрой, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 10 | Проведение обследования кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления. Принятие мер по их безопасной эксплуатации | ОАО «Сетевая компания» (по согласованию), противопаводковая комиссия | до 25.03.2014 и в период половодья |
| 11 | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов | ОАО «Алексеевскдорстрой» противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 12 | Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания | ОАО «Алексеевскдорстрой» противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 13 | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного подтопления | противопаводковая комиссия | до 25.03.2014 и в период половодья |
| 14 | Обеспечение коммунальных систем автономными резервными источниками энергоснабжения на лизинговой основе | противопаводковая комиссия, ООО «Алексеевские инженерные сети», МЧС района | до 25.03.2014 и в период половодья |
| 15 | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов | противопаводковая комиссия, МЧС района | до 20.03.2014 |
| 16 | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Создание необходимого резерва медикаментов | противопаводковая комиссия, «Алексеевская ЦРБ» | до 01.04.2014 |
| 17 | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья | противопаводковая комиссия | до 01.04.2014 |